# Niqo — Cahier des Charges v5.0

Plateforme C2C mobile pour l’Afrique francophone

Dominique Huang

2026-05-18

Table of Contents

# Cahier des Charges — Niqo v5.0

Document produit pour le dossier de certification RNCP “Concepteur Développeur d’Applications” (TP-CDA). Cette version 5.0 remplace le CDC v4.0 figé en avril 2026 et intègre tout l’état du projet au 2026-05-18, date de soumission du dossier. Chaque section porte un tag [Bloc 1], [Bloc 2] ou [Bloc 3] qui renvoie aux blocs de compétences du titre CDA.

## Sommaire

- Présentation du projet

- Vision produit et modèle économique

- Architecture et choix techniques [Bloc 2]

- Modèle de données [Bloc 2]

- Fonctionnalités F01 à F15 [Bloc 1]

- Sécurité, conformité légale et modération [Bloc 1]

- Tests automatisés et qualité [Bloc 3]

- Déploiement, DevOps et monitoring [Bloc 3]

- Gestion de projet et planning

- Annexe A — Mapping compétences RNCP CDA

- Annexe B — Glossaire

- Annexe C — Références

## 1. Présentation du projet

### 1.1 Contexte et problème

En Afrique francophone (Côte d’Ivoire, Congo Brazzaville, Sénégal, Cameroun, Rwanda, RDC), la vente entre particuliers représente un marché informel massif estimé à plusieurs milliards d’euros annuels. Pourtant, les transactions s’effectuent presque exclusivement via des canaux non structurés :

- WhatsApp et Facebook Marketplace : aucun système de réputation, profils anonymisables, photos volées, scams récurrents (« paie d’abord, je t’envoie l’objet »).

- Vente de bouche-à-oreille : limitée géographiquement, aucune traçabilité.

- Sites généralistes type Jumia : centrés B2C, peu adaptés aux particuliers, coûts de mise en avant prohibitifs pour un vendeur occasionnel.

Conséquences mesurées sur le terrain (Abidjan + Brazzaville, étude 2025) :

- 67 % des acheteurs déclarent avoir été victimes d’au moins une arnaque en C2C.

- 42 % des vendeurs renoncent à publier sur les groupes WhatsApp par peur de harcèlement.

- Aucune solution locale ne propose simultanément : vérification d’identité, notation post-transaction, modération communautaire et expérience mobile premium.

### 1.2 La solution Niqo

Niqo est une plateforme de mise en relation C2C (consumer-to-consumer) mobile-first, qui structure le marché grâce à une couche de confiance forte sans intervenir dans le flux d’argent entre acheteur et vendeur.

Quatre piliers de confiance :

- Vérification d’identité : CNI recto/verso + selfie + paiement 1 000 FCFA, validée par un administrateur sous 24 h ouvré. Badge « Vendeur Vérifié » affiché publiquement.

- Notation post-rendez-vous : note de 1 à 5 étoiles attribuée par chaque partie après une rencontre physique. Note automatique de 3/5 après 7 jours de silence (anti-extorsion de notes).

- Modération communautaire : signalement de toute annonce, utilisateur, message ou rendez-vous. Auto-suspension du compte à partir de 3 signalements confirmés en 30 jours.

- Modération automatique du contenu : quatre couches de filtrage (triggers DB sur mots interdits, OpenAI Moderation sur les annonces, AWS Rekognition sur les photos, OpenAI sur les messages en asynchrone).

Pivot v4.0 (avril 2026) : Niqo n’intervient plus dans le paiement entre acheteur et vendeur. L’escrow Mobile Money initialement prévu (PawaPay) a été abandonné après étude de marché : les utilisateurs préfèrent payer en cash ou par Mobile Money direct entre eux (habitude culturelle). Niqo monétise désormais uniquement les services vendeurs (boost d’annonce, vérification d’identité, levée de suspension, Pack Vendeur Pro à terme).

### 1.3 Marché cible et expansion

| Phase | Période | Pays / Villes | Population cible |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 2026 Q1-Q2 | 🇨🇮 Abidjan + 🇨🇬 Brazzaville | ~7 M urbains |
| Phase 2 | 2026 Q3-Q4 | + 🇸🇳 Dakar + 🇨🇲 Douala | +5 M urbains |
| Phase 3 | 2027 | + 🇨🇩 Kinshasa + Lubumbashi | +15 M urbains |

État opérationnel au 2026-05-18 : Niqo est LIVE sur l’App Store iOS depuis le 2026-05-17 (build 1.0.0(6) validée par Apple en 24 h). Distribution : 147 pays (Côte d’Ivoire + Congo + Rwanda + reste Afrique + Amériques + Asie + Royaume-Uni + Suisse + Norvège). Union Européenne exclue tant que les informations DSA “Trader” ne sont pas publiées (planifié Phase 2). Android : closed testing en cours (12 testeurs actifs), publication Play Store visée pour fin mai 2026.

Lien public iOS : https://apps.apple.com/app/niqo-annonces-afrique/id6769410032.

### 1.4 Entité légale et équipe

- Société : Niqo LTD, enregistrée au Rwanda (Kigali), TIN 150644832.

- Choix du Rwanda : régime fiscal favorable aux startups (RDB One-Stop Shop), conformité RGPD via la loi 2021-058, monnaie convertible, fuseau horaire compatible Afrique francophone.

- Co-fondateurs :

  - Dominique Huang (administrateur plateforme, développement full-stack, opéré depuis la France) — auteur de ce dossier RNCP.

  - Co-fondateur terrain à Brazzaville : présence physique locale, validation KYC sur place, acquisition vendeurs, modération culturelle.

## 2. Vision produit et modèle économique

### 2.1 Personas

#### Persona 1 — Aïssatou (vendeur particulier)

Aïssatou, 28 ans, vit à Cocody (Abidjan). Vendeuse occasionnelle de cosmétiques et de vêtements importés. Possède un Tecno Spark 8C, navigue avec un forfait 3G limité (5 Go/mois). Cherche à élargir sa clientèle au-delà de son groupe WhatsApp de 60 personnes. Bénéfice attendu : visibilité au-delà du cercle proche, sans gérer plusieurs annonces sur plusieurs plateformes. Sensible au prix (1 000 FCFA = 1 menu poulet).

#### Persona 2 — Mehdi (acheteur recurrent)

Mehdi, 34 ans, expatrié libanais à Brazzaville depuis 5 ans. Cadre dans l’import-export. Cherche du mobilier, des appareils électroniques, parfois un véhicule d’occasion. Bénéfice attendu : vérifier qu’un vendeur est sérieux avant de se déplacer (il a été déjà victime de deux arnaques sur Facebook). Prêt à payer plus cher chez un vendeur vérifié.

#### Persona 3 — Patrick (vendeur professionnel déguisé)

Patrick, 41 ans, gère un petit commerce d’électroménager à Treichville. Souhaite publier 30+ annonces par mois. Cible naturelle du Pack Vendeur Pro (5 000 FCFA/mois, à venir Phase 2) car la limite de 3 annonces sans vérification le bloque.

#### Persona 4 — Administrateur Niqo

Profil interne (équipe Niqo). Accède via le back-office web (niqo.africa/admin). Valide les vérifications KYC, modère les signalements, suit les KPIs business, déclenche les cascades de modération (suspension, suppression d’annonce, etc.). Toutes les actions sont tracées dans audit_log_admin.

### 2.2 Parcours utilisateur principal

[Acheteur anonyme]
   │
   ├─► Ouvre l'app → Country Picker (CI/CG) au premier lancement
   │   Choix persisté dans AsyncStorage (clé `niqo_country`)
   │
   ├─► Browse Home, Search, détail d'annonce SANS COMPTE
   │   (les requêtes filtrent serveur-side via `annonces.pays = stored_country`)
   │
   ├─► Tap "Contacter le vendeur"
   │     ↓
   │   AuthGate déclenché → inscription Google / Apple / Email
   │     ↓
   │   complete_profile (prenom, nom, téléphone, pays, photo)
   │
   ├─► Chat sécurisé Realtime avec le vendeur
   │   • Filtre 4 couches sur le contenu
   │   • Bandeau de sécurité (3 premiers messages)
   │   • Sons d'envoi / réception
   │
   ├─► Tap "Proposer un RDV" → date + heure + lieu (CityPicker)
   │     ↓
   │   Vendeur reçoit push → accepte → rdv_confirmé = true
   │
   ├─► RDV physique : rencontre, inspection, paiement direct
   │   (cash, Mobile Money entre les deux parties — Niqo n'intervient pas)
   │
   └─► Notation post-RDV (étoiles + commentaire)
       Note 3/5 automatique si pas de réponse en 7 jours
       → MAJ note_vendeur sur le profil public

### 2.3 Modèle économique

Niqo monétise uniquement les services vendeurs, jamais les transactions C2C. Marge nette estimée : ~95 % (PawaPay prend 5 % de frais sur les petits montants).

| Source de revenu | Tarif | Disponibilité |
| --- | --- | --- |
| Boost annonce 7 jours | 1 000 FCFA (~1,5 €) | Dès lancement (live) |
| Boost annonce 30 jours | 3 000 FCFA (~4,5 €) | Dès lancement (live) |
| Vérification d’identité (badge) | 1 000 FCFA (one-shot) | Dès lancement (live) |
| Levée de suspension | 1 000 FCFA + review admin | Dès lancement (live) |
| Pack Vendeur Pro | 5 000 FCFA / mois | À partir de M3 |
| Annonce vedette homepage | 5 000 FCFA / semaine | À partir de M2 |

### 2.4 KPIs et critères de succès

| Horizon | Revenus nets | Vendeurs actifs | % vendeurs vérifiés |
| --- | --- | --- | --- |
| Mois 6 | 300 – 500 € | 400 – 700 | > 15 % |
| Mois 12 | 1 500 – 2 500 € | 1 500 – 2 500 | > 40 % |

Critères de réussite technique :

- ✅ Time-to-First-Byte < 800 ms sur réseau 3G CI/CG

- ✅ Crash-free sessions > 99,5 % (mesure Sentry)

- ✅ Note App Store ≥ 4,0 sur 50+ avis

- ✅ Conformité Apple App Store (Guidelines 1.2 UGC, 4.8 Sign in with Apple, 5.1 Privacy) — validée le 2026-05-17.

## 3. Architecture et choix techniques

[Bloc 2 — Concevoir et développer une application multicouche répartie] [Bloc 1 — Installer son environnement de travail]

### 3.1 Vue d’ensemble

L’application Niqo suit une architecture 3 surfaces + 1 backend partagé :

┌────────────────────┐   ┌────────────────────┐   ┌────────────────────┐
│   Mobile (Expo)    │   │  Admin web (Next)  │   │  Page publique web │
│   React Native     │   │  Next.js 16 SSR    │   │  niqo.africa       │
│   iOS + Android    │   │  Vercel hosted     │   │  (landing + a/[id])│
└─────────┬──────────┘   └──────────┬─────────┘   └─────────┬──────────┘
          │                         │                       │
          │  HTTPS + Realtime WS    │  HTTPS + Cookies SSR  │  HTTPS
          │                         │                       │
          └─────────────────────────┼───────────────────────┘
                                    │
                          ┌─────────▼─────────┐
                          │     Supabase      │
                          │ ┌───────────────┐ │
                          │ │ PostgreSQL 15 │ │  ← 132 migrations
                          │ │   + RLS       │ │     ~50 tables
                          │ │   + Vault     │ │     ~80 RPCs
                          │ └───────────────┘ │     ~30 triggers
                          │ ┌───────────────┐ │     12 crons
                          │ │   Auth        │ │
                          │ │ (G/A/Email)   │ │
                          │ └───────────────┘ │
                          │ ┌───────────────┐ │
                          │ │   Storage     │ │  ← 3 buckets
                          │ └───────────────┘ │     (annonces, CNI, avatars)
                          │ ┌───────────────┐ │
                          │ │   Realtime    │ │
                          │ │ (websocket)   │ │
                          │ └───────────────┘ │
                          │ ┌───────────────┐ │
                          │ │ Edge Functions│ │  ← 13 fonctions Deno
                          │ │   (Deno)      │ │
                          │ └───────────────┘ │
                          └─────────┬─────────┘
                                    │
                ┌───────────────────┼──────────────────┐
                │                   │                  │
        ┌───────▼────────┐  ┌───────▼──────┐   ┌──────▼─────────┐
        │ PawaPay        │  │ OpenAI       │   │ AWS Rekognition│
        │ (paiements MM) │  │ (modération) │   │ (moderation IM)│
        └────────────────┘  └──────────────┘   └────────────────┘

        ┌────────────┐  ┌─────────────┐  ┌──────────────┐
        │   Sentry   │  │   Resend    │  │     Expo     │
        │ (3 projets)│  │ (emails tx) │  │ Push (APNs)  │
        └────────────┘  └─────────────┘  └──────────────┘

### 3.2 Stack mobile

| Couche | Technologie | Version | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Runtime | React Native | 0.81.5 | Codebase unique iOS/Android, communauté massive |
| Framework | Expo SDK | 54 | Build cloud (EAS), OTA updates, accès natif simplifié |
| Routing | Expo Router | 6.x | File-based + typedRoutes, réduit le boilerplate vs React Navigation |
| Styling | NativeWind | 4.2 (Tailwind 3.4) | Tokens partagés mobile/web, syntaxe className familière |
| Animations | Reanimated | 4.1 | 60 FPS sur thread UI, gestures fluides |
| Workers | react-native-worklets | 0.5 | Runtime worklets séparé (Reanimated v4) |
| Gestures | react-native-gesture-handler | 2.28 | Standard pour swipe / drag |
| State global | React Context | — | Suffisant pour AuthProvider + hooks ; pas de Redux (overkill) |
| Storage local | AsyncStorage | 2.2 | Persistence pays, session token |
| Auth | Supabase Auth | — | Google + Apple + Email, OAuth gratuit (vs Twilio SMS payant) |
| Push notif | Expo Push | — | iOS via APNs direct, Android via FCM (production) |
| Icons | lucide-react-native | — | 1 000+ icônes, tree-shakable, license MIT |
| Audio | expo-av | — | Sons d’envoi/réception chat |
| SVG | react-native-svg | 15.12 | Peer de lucide |

Choix structurants :

- TypeScript strict (zero any) — détection à la compilation des erreurs typiques (props manquantes, signatures incompatibles).

- Chemins absolus @/* via tsconfig.json — imports propres et navigables (@/components/ui/Button plutôt que ../../../components/ui/Button).

- NativeWind tokens uniquement, zero magic value — couleurs, spacing, font-sizes, border-radius, shadows passent par les tokens définis dans tailwind.config.ts. Exception unique : couleurs nationales des drapeaux ISO 3166, explicitement commentées.

### 3.3 Stack backend

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Base de données | PostgreSQL 15 (Supabase) | RLS natif, JSONB performant, extensions (pg_net, pg_cron) |
| Auth | Supabase Auth | Provider OAuth gratuit, gestion JWT, session refresh automatique |
| Storage | Supabase Storage | S3-compatible, RLS-policy par bucket |
| Realtime | Supabase Realtime | Websocket natif sur changements DB, idéal pour le chat |
| Serverless | Supabase Edge Functions (Deno) | TypeScript natif, latence < 100 ms en région eu-west-1 |
| Cron | pg_cron + pg_net | Crons stockés en DB, lecture / déclenchement Edge Functions |
| Paiement Mobile Money | PawaPay API v2 | Aggregateur Africain (MTN, Orange, Airtel, Wave, Moov, MoMo) |
| Emails transactionnels | Resend | Templates HTML, taux de délivrabilité > 99 %, free tier 3 000/mois |
| Modération texte | OpenAI Moderation API | Détecte 13 catégories (haine, harcèlement, sexuel, etc.) |
| Modération image | AWS Rekognition (eu-west-1) | DetectModerationLabels — nudité, violence, drogue |
| Errors monitoring | Sentry (3 projets) | niqo-edge, niqo-mobile, niqo-admin |

### 3.4 Stack admin web

Le sous-projet landing/ héberge à la fois : - la page marketing publique (niqo.africa), - les pages légales (niqo.africa/legal/*), - la page de support (niqo.africa/support), - la page publique d’une annonce (niqo.africa/a/[id], indexable par les moteurs de recherche), - le back-office administrateur (niqo.africa/admin/*).

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js | 16.2 (App Router, RSC, Turbopack) |
| React | 19.2 (Server Actions activées) | Server-rendered, SEO-friendly |
| Styling | Tailwind v4 | CSS variables in globals.css, pas de tailwind.config (nouvelle API) |
| Charts | Recharts | 3.8 — pour le dashboard KPIs admin |
| Auth | @supabase/ssr | Cookies httpOnly, refresh sliding |
| Hébergement | Vercel | Déploiement git-push, CDN mondial, Edge Functions |
| Email | Resend | Confirmation validations KYC, signalements |

### 3.5 Justification du choix Supabase

L’alternative natural aurait été un backend custom (Node.js / FastAPI + PostgreSQL self-hosted + S3 + Redis). Supabase a été retenu pour 5 raisons :

- RLS PostgreSQL natif : la sécurité est dans la DB, pas dans le code applicatif. Une faille mobile ne peut pas exposer des données interdites.

- Tarification adaptée au MVP : free tier généreux (500 Mo DB, 1 Go Storage, 50 000 utilisateurs/mois), pricing prévisible.

- Realtime inclus : pas besoin d’orchestrer un Redis Pub/Sub séparé pour le chat.

- Edge Functions Deno : un seul langage (TypeScript) côté serveur, déploiement en une commande.

- Multi-pays gratuit : la conformité RGPD (data residency UE) est gérée par Supabase via leurs régions.

## 4. Modèle de données

[Bloc 2 — Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle]

### 4.1 Tables principales

Le schéma compte ~50 tables réparties en domaines fonctionnels. Voici les 12 plus structurantes :

| Domaine | Tables clés | Description |
| --- | --- | --- |
| Utilisateurs | users, secure_phone (Vault) | Profil, statuts (is_admin, is_active, is_verified), score d’abus, consentements (CGU/CGV/RGPD avec timestamps serveur) |
| Annonces | annonces, categories, favoris | 11 catégories, photos[], lifecycle (active/en_cours/vendue/expirée/suspendue), expiration 60 jours, mode annonces ou immo |
| Conversations | conversations, messages | Chat 1-1 ancré à une annonce, type message (texte/image/système), tracking lecture |
| RDV | colonnes sur conversations | rdv_propose_par_id, rdv_date, rdv_lieu, rdv_confirme, rencontre_at |
| Notation | avis | Note 1-5, commentaire ≤500 chars, est_auto_3, symétrie acheteur ↔ vendeur |
| Vérification d’identité | verifications_identite | photo_cni_recto/verso/selfie, numero_cni (unique), statut, motif_rejet |
| Paiements | paiements_niqo | Générique : KYC, boost, levée suspension — PawaPay tracking |
| Boost | colonnes sur annonces | boost_until, sponsorisé flag — ranking algorithm |
| Signalements | signalements | Catégorie (annonce/user/message/rdv), description, photos, décision admin |
| Block user | blocked_users | Owner-scoped RLS, trigger anti-bypass messages |
| Push | push_tokens | Multi-device (1 user → N tokens), revocation auto sur DeviceNotRegistered |
| Observabilité | niqo_event_log, audit_log_admin | Compteurs business + traçabilité actions admin |

### 4.2 Stratégie RLS — Row Level Security

Principe : la sécurité est encodée dans la base de données via les POLICY PostgreSQL. Une requête malformée du client (mobile ou web) ne peut physiquement pas retourner ou modifier des données interdites — la DB refuse au niveau du moteur.

Exemple sur users :

-- SELECT public limité aux champs safe
CREATE POLICY "users_public_safe_columns"
  ON users FOR SELECT
  USING (true)
  -- Le téléphone (chiffré Vault) reste invisible via REST.

-- UPDATE owner-only
CREATE POLICY "users_update_self"
  ON users FOR UPDATE
  USING (auth.uid() = id);

-- DELETE jamais autorisé (suppression compte via RPC dédiée
-- qui cascade Storage + audit log + emails)

Toutes les tables sensibles (avis, signalements, verifications_identite, blocked_users, paiements_niqo) sont scoped owner par défaut. Les exceptions (admin peut tout voir) sont gérées par des policies séparées qui vérifient is_admin = true dans users.

### 4.3 Migrations incrémentales

132 migrations SQL versionnées dans supabase/migrations/ (format timestamp Supabase CLI) et docs/migrations/ (numérotation séquentielle 01 → 132 pour la lisibilité humaine).

Règle stricte : DB incrémentale, jamais “en bloc”. Une fonctionnalité non codée n’a pas sa table. Cette approche m’a permis de :

- Itérer sans casser la production (chaque migration est idempotente : CREATE TABLE IF NOT EXISTS, DROP POLICY IF EXISTS … ; CREATE POLICY …).

- Documenter le pourquoi dans chaque migration (commentaires SQL inline).

- Tracer l’évolution du schéma dans Git — docs/migrations/INDEX.md recense les 132 migrations avec leur impact (tables créées, colonnes ajoutées, RPCs déclarées).

Process officiel d’ajout d’une migration (cf. docs/backend/PROCESS.md) :

- Discussion du besoin avec le main thread → décision « besoin maintenant ».

- Création du fichier NN_feature.sql (numérotation séquentielle, jamais réutilisée).

- Rédaction de la migration idempotente + commentaires.

- Test local sur supabase start.

- Rédaction des tests pgTAP (cf. §7.2).

- Mise à jour de la doc backend correspondante (docs/backend/<module>.md).

- Application manuelle en prod via Supabase Dashboard → SQL Editor.

- Commit Git incluant migration + doc + tests.

## 5. Fonctionnalités F01 à F15

[Bloc 1 — Développer des composants d'interface utilisateur] [Bloc 1 — Développer des composants métier]

Le MVP comprend 15 fonctionnalités dont l’état est ✅ Fait au 2026-05-18.

### F01 — Authentification (Google + Apple + Email)

- Trois voies : Google Sign In (OAuth redirect), Apple Sign In (natif iOS, obligatoire App Store si autre OAuth, web flow Android), Email + mot de passe (avec reset via deep link niqo://).

- Pourquoi pas SMS Twilio ? Coût (~75 $/mois minimum vs gratuit avec OAuth), UX 1-tap, anti-bot natif chez Google/Apple.

- Compagnon complete-profile : après OAuth, demande prenom + nom + téléphone (E.164 normalisé via lib/phone.ts) + pays + photo. Sans complete-profile, l’utilisateur ne peut rien faire d’authentifié (gate via ProfileCompletionGate).

- Fichiers : app/auth/*.tsx, lib/auth/AuthProvider.tsx, components/ui/AuthGate.tsx.

### F02 — Création d’annonce (wizard 5 étapes + mode Immobilier)

- Wizard plutôt que formulaire : réduit la charge cognitive sur écran 360 px, permet validation step-by-step, mesure le drop-off par étape.

- 5 étapes : Details (titre 5-80 chars + description 20-2000 chars) → Categorie (11 catégories) → Etat (NEUF/COMME_NEUF/BON_ETAT/A_RENOVER) → Photos (1-6, compression client) → Prix (FCFA mono).

- Mode Immobilier (StepImmobilier) : surface, chambres, type bien, location/vente. Step3 (Etat) skippée car non pertinent.

- Anti-doublon DB : trigger refuse l’INSERT si (titre + description + vendeur) identique publié dans les 24 h.

- Fichiers : app/sell.tsx, app/announce/[id].tsx, components/sell/Step*.tsx, lib/annonces.ts, migrations 13-19, 32-33.

### F03 — Recherche et filtres

- Barre de recherche full-text (debounce 300 ms), filtres bottom-sheet (pays / catégorie / ville / état / tri).

- Tri proximité : Haversine SQL natif (pas de PostGIS, overkill au stade MVP).

- Refactor mai 2026 : remplacement de N RPCs combinatoires par une RPC unique search_annonces(filters jsonb) qui construit dynamiquement le WHERE.

- Pagination 20 items/page, infinite scroll, photos expo-image avec cache disque.

- Fichiers : app/search.tsx, components/ui/{SearchBar, AnnoncesFiltersModal, CategoryPill, ImmoFilters}.tsx.

### F04 — Messagerie sécurisée Realtime

- Chat 1-1 acheteur ↔ vendeur ancré à une annonce, Supabase Realtime (websocket).

- Groupement par 60 s, badge unread, sons d’envoi/réception (expo-av).

- ChatSafetyTips : bandeau de conseils auto-affiché les 3 premiers messages d’une conv (“Rencontre dans un lieu public”, “N’envoie jamais d’argent avant la rencontre”).

- Modération 4 couches (détaillée §6.3).

- Fichiers : app/messages/[conversationId].tsx, components/chat/*, lib/messages.ts.

### F05 — Confirmation de rendez-vous (Proposer → Confirmer)

- Modèle bilatéral : l’acheteur propose, le vendeur accepte, alors rdv_confirme = true.

- Bandeau contextuel dans le chat avec 4 états (Brouillon → Proposé → Confirmé → Réalisé).

- Reminder push à J-1 et le jour J, bouton Itinéraire (intent Google Maps).

- Rencontre mutuelle : après le RDV, deux options en chat : « On s’est vu, marquer vendu » ou « Ça ne s’est pas passé » (déclenche flow signalement post-RDV).

- Mark vendu : voix acheteur prioritaire (48 h pour le vendeur de confirmer ou contester, sinon auto-confirm).

- Mode Immobilier : propose_rdv_block_immo empêche la proposition RDV (location = bail signé IRL).

- Fichiers : components/chat/RdvProposeSheet.tsx, lib/rdv.ts, lib/rencontre.ts, migrations 35-36, 86-92, 97, 100-101.

### F06 — Notation post-RDV (1-5 étoiles + symétrie)

- Système symétrique : acheteur note vendeur, vendeur note acheteur. Une seule note par participant par conversation (contrainte UNIQUE).

- Note auto 3/5 déclenchée par cron quotidien si silence > 7 jours après rencontre_at.

- Note pondérée par récence : avis < 6 mois pèsent ×1, > 12 mois pèsent ×0.5 (tenir compte de l’évolution comportementale).

- Fichiers : components/notation/{StarRating, AvisCard, AvisSubmitSheet}.tsx, lib/notation.ts, migrations 37-38, 42, 70.

### F07 — Vérification d’identité (KYC + paiement 1 000 FCFA)

- Pilier #1 de confiance v4.0. Obligatoire au-delà de 3 annonces actives (anti-spam).

- Flow 5 écrans : VerifIntro → CameraCapture (CNI recto+verso) → CaptureReview + selfie → PawaPay deposit → VerifSummary.

- Storage chiffré : bucket cni-verifications private, RLS owner-self-select, photos accessibles uniquement à l’owner + admin.

- Validation admin sous 24 h ouvré via le back-office web (cf. F13).

- RGPD : trigger delete_account_purge_cni à la suppression du compte ; cron quotidien purge les selfies > 7 jours post-validation (la CNI est conservée pour audit, le selfie n’est plus utile).

- Fichiers : components/verification/*, lib/verification.ts, migrations 43, 45-48, 50, 53-54, 72-73, 75, 85, 110.

### F08 — Signalements + auto-suspension

- Catégories : ANNONCE, USER, MESSAGE, RDV.

- UI : kebab menu intégré sur AnnouncementCard, profil public, chat header, long-press message, post-RDV.

- Trigger auto_suspend_on_score (mig 28) : à chaque INSERT signalement confirmé, si l’utilisateur cible accumule ≥ 3 signalements confirmés en 30 jours → is_active = false automatique + audit log + email Resend.

- Levée de suspension : 1 000 FCFA via PawaPay + review admin manuelle.

- Anti-spam : l’auteur ne peut pas re-signaler la même cible dans les 7 jours.

- Fichiers : components/ui/ReportButton.tsx, lib/signalements.ts, migrations 25-28, 91, 98.

### F09 — Boost annonce (7 j / 30 j)

- Premier revenu monétaire (post-pivot v4.0 hors transaction).

- Tarification : 1 000 FCFA pour 7 jours, 3 000 FCFA pour 30 jours (le 30 j est volontairement plus attractif pour pousser à l’engagement long).

- Ranking algo : ORDER BY (boost_until > NOW()) DESC, created_at DESC — pas d’enchère (volontaire, évite la course aux armements entre vendeurs).

- Sécurité paiement (mig 63) : la RPC apply_boost vérifie 5 conditions (paiement succeeded + vendeur match + type=boost + montant matche durée + paiement non re-utilisé).

- Fichiers : app/profile/boost/[annonceId].tsx, lib/boost.ts, migrations 60-63, Edge Functions pawapay-init-deposit + pawapay-webhook.

### F10 — Notifications push (Expo + 10 events business)

- Architecture fire-and-forget : trigger AFTER INSERT/UPDATE → pg_net.http_post → Edge Function send-push-notification → API Expo Push.

- 10 events instrumentés : nouveau_message, rdv_propose, rdv_confirme, rdv_reminder_j1, avis_recu, annonce_expire_soon, annonce_boostee, kyc_valide, kyc_rejetee, compte_suspendu.

- Multi-device : table push_tokens (1 user → N tokens), revocation auto sur DeviceNotRegistered.

- Quality fixes (mig 68) : cooldown 10 min entre 2 notifs de même type au même user (anti-spam).

- Fichiers : lib/push.ts, components/ui/PushNotificationGate.tsx, migrations 64-68, Edge Function send-push-notification.

### F11 — Expiration automatique des annonces

- Cron nocturne qui passe statut = 'expiree' après 60 jours.

- Prolongation 28 jours possible (bouton dans la liste des annonces actives, sans aucun paiement requis — c’est de la rétention naturelle).

- Mode Immobilier : durée d’expiration différente (cron à part) car les annonces immo ont une durée de vie naturelle plus longue.

### F12 — Dashboard vendeur (bento stats)

- 6 cards : annonces actives + vues 7j, contacts/RDV/Réalisés (funnel), note moyenne + nb avis, boosts actifs, revenus générés, action items.

- RPC unique get_my_dashboard_stats consolide tout en 1 round-trip.

- Pending user actions (mig 93) : RPC qui retourne les actions en attente (RDV à confirmer, notation à faire, KYC pending > 48 h, signalement avec statut évolué, boost qui expire < 24 h). Badge “!” sur le tab Profil.

- Fichiers : app/profile/dashboard.tsx, lib/dashboard.ts, lib/pendingActions.ts, migrations 58, 61, 93.

### F13 — Back-office administrateur (bonus hors CDC v4.0)

- 3 modules : validation KYC, modération signalements, dashboard KPIs avec filtre mois/année.

- Stack : Next.js 16 + Tailwind v4 + Recharts + Resend + @supabase/ssr.

- Auth : layout (admin-protected) vérifie auth.uid() puis users.is_admin = true. Sessions cookies httpOnly. Middleware refresh sliding.

- Cascade actions (mig 57) : décision admin sur signalement déclenche en cascade auto-suspend + email + audit log + push.

- KPIs modulaires (mig 78-80, 111-116) : 6 modules (liquidité, activation, revenu, export CSV, rapports compta PDF mensuels TVA Rwanda 18 %, alertes).

- Fichiers : landing/src/app/admin/**, landing/src/lib/admin/*.

### F14 — Pack légal + page support web (Apple App Store requirement)

- Apple Guideline 5.1 + Google Play Data Safety : pages légales et support accessibles publiquement.

- 6 documents canoniques (docs/legal/*.md) : CGU, CGV, Confidentialité, Mentions légales, Charte communautaire, Cookies. Single source of truth markdown.

- Sync via script : landing/scripts/sync-legal.mjs copie les .md vers landing/src/legal-content/ (avec checksum).

- Rendus : mobile (app/legal/*.tsx avec WebView), web (landing/src/app/legal/*), PDF (assets/legal-pdf/).

- Page support (niqo.africa/support) : 5 contacts email + 6 FAQ + footer légal.

- Page suppression-compte (niqo.africa/suppression-compte) : guide pas-à-pas RGPD article 17 sans avoir l’app installée (requis par Google Play).

### F15 — Bloquer un utilisateur (Apple Guideline 1.2 UGC)

- Implémenté en 1 journée le 2026-05-15-16 après rejet Apple sur la build 1.0.0(4).

- 3 couches défense en profondeur :

  - Client : hook useBlockedUsers populate un Set en mémoire, lib/annonces.ts utilise excludeVendeurIds.

  - DB : table blocked_users owner-scoped RLS (mig 129).

  - Trigger anti-bypass : fn_messages_block_check BEFORE INSERT messages → RAISE EXCEPTION 'BLOCKED_BY_RECIPIENT' (mig 130) — inviolable depuis l’API directe.

- Signalement implicite (mig 131) : chaque block crée un signalement attribué au user système “Niqo Auto-Modération” (Apple requirement “notify the developer”).

- Pas de notification au bloqué (Apple HIG : éviter retaliations).

- Fichiers : components/blocking/BlockUserSheet.tsx, app/profile/blocked-users.tsx, lib/blocking.ts, lib/hooks/useBlockedUsers.ts, migrations 129-132.

## 6. Sécurité, conformité légale et modération

[Bloc 1 — Développer une application sécurisée]

### 6.1 Cadres légaux applicables

Niqo est soumise à trois cadres légaux distincts selon le pays utilisateur, plus le règlement européen RGPD appliqué en baseline :

| Pays | Loi | Régulateur | Sanction maximale |
| --- | --- | --- | --- |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | Loi 2024-30 | ARTCI | 200 M FCFA (~300 k€) |
| 🇨🇬 Congo Brazzaville | Loi 2023-15 | ANRTIC | 100 M FCFA (~150 k€) |
| 🇷🇼 Rwanda (entité légale) | Loi 2021-058 | NCSA | 1 % du CA mondial |
| 🇪🇺 RGPD (baseline) | Règlement (UE) 2016/679 | CNIL et homologues | 4 % du CA mondial |

Document docs/references/rgpd-audit.md : checklist 10 points par feature, audit obligatoire après chaque feature touchant à des données personnelles. 10 entrées documentées au 2026-05-09.

### 6.2 Mesures techniques de sécurité

- Chiffrement Supabase Vault sur users.telephone : jamais exposé en clair via REST, déchiffrement on-demand via RPC sécurisée.

- RLS activé sur toutes les tables sensibles (cf. §4.2).

- Anti-brute-force sur les tentatives de connexion (Supabase Auth natif).

- Webhooks PawaPay signés et vérifiés (HMAC SHA-256).

- Traçabilité consentements : cgu_accepted_at, cgu_sell_accepted_at, cgv_accepted_at avec timestamp serveur (jamais client-side).

- Cascade delete suppression compte : purge Storage (avatars + annonces-photos + CNI) + CASCADE DB + audit log.

- Audit log admin (mig 103-104) : toutes les actions admin (validation KYC, décision signalement, suspension, levée) enregistrées avec payload before/after, immutable.

- Score d’abus : users.score_abus calculé en temps réel, surface à partir de 2 signalements confirmés.

### 6.3 Modération du contenu (4 couches en défense en profondeur)

| Couche | Technologie | Quand | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Triggers DB | mots_interdits + regex SQL | BEFORE INSERT messages, annonces | Reject ou flag selon severity |
| 2. OpenAI Moderation | Edge Function moderate-text | À la création d’annonce (titre + description) | Si flagged → annonce.statut = 'pending_moderation', admin notif |
| 3. AWS Rekognition | Edge Function moderate-image | À chaque upload photo annonce | DetectModerationLabels eu-west-1, threshold 80 %, photos quarantaine |
| 4. OpenAI async | Edge Function moderate-message | AFTER INSERT message (trigger pg_net) | Si flagged → signalement auto user système + dissuasion utilisateur (message système visible 2 parties + push privative) |

La couche 4 a été ajoutée le 2026-05-12 (mig 119-120) suite à des cas de tentatives de fraude observées dans les messages (numéros WhatsApp externes, demandes de paiement Western Union avant rencontre, etc.). Architecture fire-and-forget non-bloquante : le trigger n’attend pas la réponse OpenAI pour valider l’INSERT du message.

### 6.4 Observabilité (3 piliers)

| Pilier | Technologie | Cible |
| --- | --- | --- |
| Errors temps réel | Sentry × 3 projets | niqo-edge (Edge Functions), niqo-mobile (Expo), niqo-admin (Next.js) |
| Compteurs business | niqo_event_log (mig 106-107) | INSERT via trigger sur événements métier (user_signup, annonce_created, message_sent, rdv_proposed, etc.) |
| Alertes digest | Cron 8h UTC + Resend (mig 108) | Email récap quotidien si seuils dépassés (pic signalements > 2× moyenne 7j, pic erreurs Sentry, KYC pending > 48 h) |

Dashboard /admin/observability consomme niqo_event_log pour afficher les KPIs en temps réel (graphs Recharts).

10 crons DB instrumentés avec niqo_event_log + try/catch + alerte Sentry on failure (mig 109).

## 7. Tests automatisés et qualité

[Bloc 3 — Préparer et exécuter les plans de tests]

### 7.1 Stratégie de test

Approche dual-layer : tests DB-level (pgTAP) + tests intégration end-to-end (Vitest). Couvre 13 modules backend critiques au 2026-05-18.

| Layer | Technologie | Couvre | Latence d’exécution |
| --- | --- | --- | --- |
| pgTAP | SQL + extension pgTAP | RPCs, triggers, RLS isolés | ~30 s pour 100+ assertions |
| Vitest | TypeScript + supabase-js | Flows end-to-end via PostgREST | ~3 min |

Pas de tests unitaires composants React Native (pas de Jest configuré). Justification : la valeur d’un test composant sur une app data-driven est faible (la majorité des bugs viennent du couplage avec la DB, pas du rendu pur). Les tests d’intégration Vitest couvrent les paths utilisateur réels.

### 7.2 Tests pgTAP (DB-level)

- Stockés dans tests/sql/ : 16 modules couverts.

- Pattern : chaque test ouvre une transaction, INSERT fixtures, asserte via ok/is/throws_ok, ROLLBACK automatique en fin de test (DB clean).

- Runner : tests/sql/_runner.sql orchestre l’exécution.

- Lancement : psql -f tests/sql/_runner.sql sur Supabase local.

Modules couverts : admin_kpis, annonces, audit, auth, boost, categories, conversations, favoris, kyc, moderate_message, notation, rdv, rencontre, signalements, storage. Couverture pgTAP totale : ~150 assertions.

### 7.3 Tests d’intégration (Vitest)

- Stockés dans tests/integration/ : 13 modules couverts.

- Pattern : authentifie via Supabase Auth, créé fixtures via les vraies RPCs (pas de raw INSERT), valide les paths utilisateur.

- Helpers : tests/integration/helpers/{setup, supabase}.ts exposent createUser, createAnnonce, createConv.

- Configuration : .env.test pointe sur supabase start local.

- Lancement : npm test dans tests/integration/.

Tests gated par feature flag : - moderation-image.test.ts : skip si AWS_AVAILABLE n’est pas défini. - moderation-message.test.ts : skip si OPENAI_AVAILABLE + MODERATE_MESSAGE_SERVED ne sont pas définis.

### 7.4 CI / CD (planifié)

.github/workflows/backend-tests.yml (configuration finalisée hors repo, à intégrer Phase 2) : matrix pgTAP + Vitest, secrets SUPABASE_URL et SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, blocage PR si tests rouges. Pour le MVP, les tests sont exécutés manuellement en local avant chaque migration prod.

## 8. Déploiement, DevOps et monitoring

[Bloc 3 — Préparer et documenter le déploiement d'une application]

### 8.1 Mobile (EAS Build)

| Profil | Cible | Source maps Sentry |
| --- | --- | --- |
| development | Simulateur + device, debug, hot reload | Non |
| preview | Production-like, simulator only (QA interne) | Optionnel |
| production | APK + AAB Android, IPA iOS | Oui (gated SENTRY_AUTH_TOKEN) |

- cli.appVersionSource = "remote" : EAS auto-incrémente buildNumber (iOS) et versionCode (Android) à chaque build — évite les refus stores sur build ≤ précédent.

- OTA vs rebuild : règle explicite documentée dans CLAUDE.md. Patch JS/TS pur → OTA via eas update --channel production. Patch touchant le natif (module Expo, permission, deep link, push) → rebuild + resubmit store obligatoire.

### 8.2 Publication stores

iOS App Store : - ✅ LIVE depuis 2026-05-17 : build 1.0.0(6) validée par Apple en 24 h. - Distribution : 147 pays (CI + CG + Rwanda + Afrique + Amériques + Asie + UK + CH + NO). UE exclue tant que DSA Trader Info pas publiées. - Apple ID : 6769410032.

Google Play Store : - 🟡 Closed testing actif (12 testeurs, 14 jours règle Google). Build 1.0.1 prod à pousser. - Package : com.niqo.africa (validé par Google). - Cible publication : fin mai 2026.

Rejet Apple intermédiaire (2026-05-15) : build 1.0.0(4) rejetée sur Guideline 1.2 (User-Generated Content) — manque feature “Block user”. Implémentation en 1 journée → resubmission → validation Apple en 24 h. Cette feature (F15) est documentée comme étude de cas dans docs/changelog-launch.md.

### 8.3 Admin web (Vercel)

- Déployé sur Vercel depuis le 2026-05-10.

- Domaine : niqo.africa (root) + niqo.africa/admin/* (back-office).

- Environment variables Vercel : NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, RESEND_API_KEY, NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN, SENTRY_AUTH_TOKEN.

- CI/CD : git push origin main → preview deployment automatique → review manuelle → promote to production.

### 8.4 Backend Supabase

- Project ID : uokauzmafppukgsemugz.

- Région : eu-west-1 (Irlande) — conformité RGPD baseline.

- Migrations : appliquées manuellement via Supabase Dashboard → SQL Editor. Procédure documentée dans docs/backend/PROCESS.md.

- Secrets : gérés via supabase secrets set (jamais committés). Cf. supabase/.env.example pour la liste.

- Edge Functions : déployées via supabase functions deploy <name> ou scripts scripts/predeploy-moderate-*.sh.

### 8.5 Versioning post-1.0

Convention semver appliquée à expo.version dans app.json :

| Bump | Exemple | Quand |
| --- | --- | --- |
| PATCH | 1.0.0 → 1.0.1 | Fix bug, crash, RPC échouée, typo |
| MINOR | 1.0.x → 1.1.0 | Nouvelle feature non-breaking (Pack Pro, annonce vedette) |
| MAJOR | 1.x.y → 2.0.0 | Refonte UX majeure (très rare) |

État au 2026-05-18 : - iOS : 1.0.0(6) LIVE. Rebuild 1.0.1 en cours (fix UX clavier paiement/chat + install react-native-keyboard-controller + cleanup updates.url). - Android : closed testing avec 1.0.0(1). Rebuild 1.0.1 prod à pousser en parallèle.

### 8.6 Monitoring production

Cf. §6.4 (Observabilité). En complément :

- Sentry release tracking : à activer post-launch (génération SENTRY_AUTH_TOKEN, upload source maps mobile via plugin Sentry/expo).

- Sentry Alert Rules : à configurer pour notification Slack/email sur crash spike.

- Uptime monitoring externe : UptimeRobot prévu (probe sur niqo.africa/api/health).

## 9. Gestion de projet et planning

### 9.1 Phases de développement (CDC v4.0 §7.2)

| Période | Phase | Livrables | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-2 | Setup & Admin | Société Rwanda, comptes Apple/Google Play, env dev | ✅ |
| S3-5 | MVP Core | Auth, annonces, recherche, profils, messagerie | ✅ |
| S6-7 | Confiance | Notation, KYC, signalements, auto-suspension | ✅ |
| S8 | Monétisation | Boost annonces, paiement PawaPay, dashboard vendeur | ✅ |
| Bonus | Back-office web | Admin Next.js 16 (KYC + signalements + KPIs) | ✅ |
| Bonus | Pack légal v1.1 | 6 docs canoniques + écrans + footer + script sync | ✅ |
| Bonus | Observabilité | Sentry 3 surfaces + event_log + alertes digest | ✅ |
| Bonus | Page support web | niqo.africa/support (requis Apple App Store) | ✅ |
| S9-10 | Tests & Optim | Beta 10 users, perf mobile | 🟡 en cours |
| S11 | Déploiement iOS | Build EAS prod + ASC listing + submit | ✅ LIVE 2026-05-17 |
| S11 | Déploiement Android | Build EAS prod + Play Console + submit | 🟡 closed testing |
| Bonus | Block user | F15 ajoutée en 1 j après rejet Apple Guideline 1.2 | ✅ |
| S12 | Lancement | 5 influenceurs, 50 vendeurs pré-inscrits, GO live | ❌ post-launch iOS |

### 9.2 Outils de gestion

- Git : repository monolithique sur GitHub (Sparctuce-X-X/Projet-certification), branche principale main, commits Conventional Commits + body explicatif en français.

- TaskCreate / TaskList : suivi des sprints via Claude Code tasks.

- Plan / Decisions : documentés directement dans CLAUDE.md (source opérationnelle à jour) + docs/architecture/v4-deltas.md (écarts CDC vs réalité).

- Linear / Jira : non utilisés (équipe à 1 dev, overhead injustifié).

### 9.3 Reste à faire avant publication Android (2026-05-18)

| Bloc | Effort | Bloquant ? |
| --- | --- | --- |
| Build EAS production Android 1.0.0 avec F15 Block | 1 j | 🔴 oui Android |
| Soumission Google Play + review | 1-2 j externe | 🔴 oui Android |
| Configuration FCM (Firebase) pour push Android prod | 1 j | 🟡 oui pour push Android |
| Restaurer Sentry mobile (générer SENTRY_AUTH_TOKEN, restaurer plugin) | 30 min | 🟡 souhaitable (visibilité crashes prod) |
| Validation avocat du pack légal v1.1 (6 docs) | 2-3 sem externe | 🟡 en cours, pas bloquant |
| Backend doc + tests pour F15 Block | 1 j | 🟢 souhaitable, pas bloquant |
| Beta 10 users + perf mobile (Tecno Spark / Itel A56) | 1-2 sem | 🟡 acquisition organique en cours |

## Annexe A — Mapping compétences RNCP CDA

Le titre “Concepteur Développeur d’Applications” (TP-CDA, code RNCP 31678) couvre 3 blocs de compétences. Voici la mise en correspondance avec les éléments du projet Niqo.

### Bloc RNCP1 — Développer une application sécurisée

| Compétence | Élément Niqo | Fichiers / Sections |
| --- | --- | --- |
| Installer et configurer son environnement de travail | Setup Expo SDK 54 + NativeWind + TypeScript strict + Supabase CLI + EAS | Commit 1 (bootstrap), CLAUDE.md §Stack technique |
| Développer des interfaces utilisateur | Wizard 5 étapes (F02), chat Realtime (F04), dashboard bento (F12), Block sheet (F15) | app/, components/, §5 (F01-F15) |
| Développer des composants métier | RPCs Supabase (~80), Edge Functions (13), triggers (~30), lib métier (lib/*.ts) | supabase/functions/, supabase/migrations/, lib/ |
| Sécuriser l’application | RLS, Vault téléphone, modération 4 couches, audit log, anti-bypass trigger F15, score d’abus | §6, migrations 74, 77, 94, 105, 129-132 |
| Contribuer à la gestion d’un projet informatique | Git + Conventional Commits, TaskCreate, docs/backend/PROCESS.md, CDC versionné, audit RGPD systématique | docs/, git log |

### Bloc RNCP2 — Concevoir et développer une application multicouche répartie

| Compétence | Élément Niqo | Fichiers / Sections |
| --- | --- | --- |
| Analyser les besoins et maquetter une application | Charte Figma de marque, 7 principes de design, plugin ui-ux-pro-max | docs/design-system.md, Figma frames 1-2/1-3/1-4/1-7 |
| Définir l’architecture logicielle | Architecture 3 surfaces + 1 backend, choix Supabase justifié, défense en profondeur modération | §3, docs/architecture/v4-deltas.md |
| Concevoir une base de données relationnelle | ~50 tables, 132 migrations incrémentales, RLS strategy, FK cascade | §4, docs/migrations/INDEX.md, docs/references/niqo_schema_v1.6.sql |
| Développer des composants d’accès aux données SQL | RPCs typées, Edge Functions Deno, client lib/supabase.ts + Realtime, landing/src/lib/supabase/ SSR | lib/, supabase/functions/, landing/src/lib/supabase/ |
| Développer une application multicouche | Mobile (Expo) + Admin web (Next.js) + Backend (Supabase) + Page publique web (Next.js) | §3 (architecture diagram) |

### Bloc RNCP3 — Préparer le déploiement d’une application sécurisée

| Compétence | Élément Niqo | Fichiers / Sections |
| --- | --- | --- |
| Préparer et exécuter les plans de tests | pgTAP (16 modules, ~150 assertions) + Vitest (13 modules end-to-end) + tests gated feature flags | §7, tests/sql/, tests/integration/ |
| Préparer et documenter le déploiement | EAS Build (3 profils), eas.json, scripts predeploy, Vercel, Supabase deploy, CLAUDE.md §Git & déploiement | eas.json, scripts/, §8 |
| Contribuer à la mise en production en démarche DevOps | OTA vs rebuild documenté, versioning semver post-1.0, monitoring Sentry + event_log + alertes digest, audit log admin, ASO screenshots | §8.5-8.6, docs/gotchas.md, docs/changelog-launch.md |

### Preuves opérationnelles tangibles

- ✅ Application réellement publiée sur l’App Store (147 pays) depuis 2026-05-17.

- ✅ Code source GitHub (Sparctuce-X-X/Projet-certification) avec 27 commits Conventional Commits.

- ✅ Documentation technique exhaustive : 16 fichiers docs/backend/, 132 migrations indexées, 6 docs légaux canoniques.

- ✅ Tests automatisés : 150+ assertions pgTAP + 13 modules Vitest.

- ✅ Conformité Apple App Store (Guidelines 1.2 + 4.8 + 5.1) prouvée par la validation.

- ✅ Audit /cso green le 2026-05-10 (RLS + open redirect + SHA-pin CI).

- ✅ Pack légal v1.1 publié sur niqo.africa/legal/*, en cours de validation par avocat.

## Annexe B — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| C2C | Consumer-to-Consumer : transaction entre particuliers (par opposition à B2C ou B2B). |
| CNI | Carte Nationale d’Identité, document officiel d’identité en Afrique francophone. |
| EAS | Expo Application Services : plateforme de build cloud d’Expo (compilation iOS + Android dans le cloud). |
| FCM | Firebase Cloud Messaging : service Google pour push notifications Android en production. |
| KYC | Know Your Customer : processus de vérification d’identité (CNI + selfie + paiement). |
| MM | Mobile Money : paiement par téléphone mobile (MTN MoMo, Orange Money, Airtel Money, Wave). |
| OTA | Over-The-Air update : mise à jour à distance du code JS/TS sans passer par les stores. |
| PawaPay | Agrégateur africain Mobile Money (intègre MTN, Orange, Airtel, Wave, Moov, MoMo). |
| RLS | Row Level Security : sécurité PostgreSQL au niveau de la ligne, encodée dans la DB. |
| RNCP | Répertoire National des Certifications Professionnelles (France Compétences). |
| CDA | Concepteur Développeur d’Applications (titre RNCP 31678, niveau 6, Bac+3 équivalent). |
| DSA | Digital Services Act : règlement européen 2022/2065 sur les plateformes numériques. |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679). |
| DPO | Data Protection Officer : délégué à la protection des données. |

## Annexe C — Références

### Documentation interne projet

- Source opérationnelle à jour : CLAUDE.md (35 ko)

- Sommaire docs : docs/README.md

- Backend ownership par module : docs/backend/{auth, annonces, conversations, signalements, kyc, boost, rdv, notation, admin_kpis, blocking, moderation, observability, storage, categories, favoris}.md

- Index 132 migrations : docs/migrations/INDEX.md

- Écarts CDC v4.0 vs réalité : docs/architecture/v4-deltas.md

- Pièges connus + recettes debug : docs/gotchas.md

- Audit RGPD par feature : docs/references/rgpd-audit.md

- Pack légal v1.1 : docs/legal/{cgu, cgv, confidentialite, mentions-legales, charte-communautaire, cookies}.md

- Changelog du lancement iOS : docs/changelog-launch.md

- Process d’ajout backend : docs/backend/PROCESS.md

- Tests pgTAP + Vitest : tests/sql/, tests/integration/

- CDC v4.0 figé (référence historique) : docs/references/niqo_cdc_v4_0.docx

### Liens externes officiels

- App Store iOS : https://apps.apple.com/app/niqo-annonces-afrique/id6769410032

- Repository GitHub : https://github.com/Sparctuce-X-X/Projet-certification

- Page support : https://niqo.africa/support

- Page suppression compte (RGPD) : https://niqo.africa/suppression-compte

- Référentiel RNCP CDA : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31678/

### Standards et frameworks référencés

- OWASP Top 10 (2021) : audit /cso documenté docs/changelog-launch.md 2026-05-10

- Apple App Store Review Guidelines : https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

- Google Play Developer Program Policies : https://play.google.com/about/developer-content-policy/

- RFC 7519 (JWT) : utilisé par Supabase Auth

- ISO 3166 : codes pays (CI, CG, RW, FR, etc.)

- E.164 : format international des numéros de téléphone (lib/phone.ts)

Document soutenu lors de la session de jury RNCP CDA — 2026. Auteur : Dominique Huang Date de soumission : 2026-05-18 Version : 5.0